- 2023年度南京市农业农村局农村改革及一事一议奖补绩效评价报告

项 目 名 称：2023年度村级公益事业建设

- 一事一议财政奖补项目

主 管 部 门： 南京市农业农村局

自评价单位 ：南京市农业农村局

2024年 6月

目  录

一、项目概况	2

（一）项目基本情况	2

（二）项目资金情况	3

1、资金预算情况。	3

2、资金下达情况。	3

（三）绩效目标	3

1、绩效总体目标。	3

2、年度绩效目标。	4

3、绩效评价指标。	4

二、评价结论	4

（一）评价方法和对象	5

（二）评价组织实施	5

1、项目管理。	5

2、资金管理。	5

3、群众满意度。	6

（三） 评价分析	6

1、项目决策分析	6

（1）项目立项：	6

（2）绩效目标：	6

（3）资金投入：	7

2、过程分析	8

（1）资金管理：	8

（2）组织实施：	9

3、产出指标完成情况	9

4、服务对象满意度。	10

（四）评价结论	10

三、项目成效	11

1、进一步提升了农村基础设施。	11

2、进一步激发了村民参与热情。	11

3、进一步规范了基层社会治理。	11

4、进一步带动了农民共同富裕。	11

5、进一步促进了乡村旅游发展。	12

四、存在问题及原因分析	12

1、项目库管理有待加强。	12

2、个别建设项目超出建设范围。	12

3、项目建设进度相对滞后。	12

五、有关建议	12

1、加快管理系统升级改造。	13

2、加强项目库管理。	13

3、抓好项目建设质量和工程进度。	13

- 根据市级财政预算绩效管理工作要求，我市认真组织开展2023年度村级公益事业一事一议财政奖补项目（以下简称一事一议项目）绩效自评价工作，现将有关情况报告如下：

# 一、项目概况

## （一）项目基本情况

村级公益事业建设一事一议财政奖补项目（以下称奖补项目）是指在行政村（含涉农社区）范围内，以行政村村委会（涉农社区居委会）为民主议事主体，按照奖补政策和规定程序进行一事一议，并通过审核审批的村级公益事业建设项目。南京市村级公益事业一事一议财政奖补自2009年开始试点后逐步全面推开，2023年，根据《江苏省村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法》、《南京市村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法》等文件要求，市财政局和我局认真组织实施2023年度一事一议项目建设，计划建设项目700个。

2023年实际建设项目702个，项目类型包括农村道路项目、小型水利设施、环境卫生设施、文化体育场所、村容村貌改造、路灯亮化项目等。分区域看，江北新区建成20个、江宁44个、浦口20个、六合294个、溧水93个、高淳218个、栖霞13个。分类型看，建成道路289条、237.65公里，桥梁3座，小型水利设施136个，环境卫生设施55个，文化体育场所31个，村容村貌改造项目27个，亮化项目156个，其他5个。

## （二）项目资金情况

1、资金预算情况。2023年度一事一议项目资金总预算为21309.28万元，其中：省级及以上奖补资金全年预算数4053万元；市财政奖补资金年初预算10689万元；区、镇街财政年初预算2407.84万元；村集体自筹、捐赠等其他资金4159.44万元，省级及以上、市、区镇、村级及其他分别占比8%、50%、18%、24%，市级资金占一事一议项目总预算的一半，体现了公共财政主导的“政府资助、农民参与、社会支持”的村级公益事业建设机制。

2、资金下达情况。按照《江苏省村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法》等文件要求，2023年度省级及以上和市级资金分两批次下达至各区，第一批次：《关于下达2023年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕10 号），下达资金11000万，含省级及以上资金811万，市级资金10189万元；第二批次：《关于下达2023年第二批村级公益事业一事一议财政奖补资金的通知》（宁农计〔2023〕37号），共下达资金3742万，分为省级及以上资金3242万、市级资金500万元，

## （三）绩效目标

1、绩效总体目标。过对村级公益事业建设项目进行奖补，建成大批与村民群众关系最密切、需求最迫切、受益最直接的村内民生项目，有效的改善村民出行难、环境差的难题，使村容村貌得到很大提升，不断加强农村地区基础设施保障。

2、年度绩效目标。南京市财政局、农业农村局根据各区上报的年度项目实施方案和申报的年度建设项目，2023年，南京市一事一议项目绩效目标为建设项目700个，项目建成后要发挥社会效益，让人民群众满意。

3、绩效评价指标。2023年，一事一议设置了决策、过程、产出指标、效益指标、满意度指标等五个维度绩效目标，对一事一议项目建设进行全面考核，具体分项指标如下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | ＝100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 |
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目数量大于等于年度控制数 | 完成 |
|  | 质量指标 | 建设项目验收达标率 | ≧95% |
|  | 时效指标 | 规定时间内项目建设任务完工率 | ≧95% |
| 效益指标 | 社会效益 | 受益人数 | ≧80万 |
|  | 生态效益指标 | 农村人居环境有效改善 | 改善 |
|  | 可持续影响指标 | 项目区长效管护机制 | 健全 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度；项目区基层干部满意度 | ≧90% |

# 二、评价结论

## （一）评价方法和对象

根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、江苏省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、市财政局《南京市级财政专项资金预算绩效目标管理暂行办法》等办法规定，根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标体系分析，对2023年度一事一议项目作出有据可依的评价和建议。2023年度村级公益事业一事一议财政奖补项目绩效评价设立了包含决策、过程、产出、效益、和满意度五个一级指标、12个二级指标及18个三级指标组成。在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权值，合理反映每个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次项目总体评价的指标体系。

## （二）评价组织实施

评价工作由市农业农村局和市财政局共同实施，采取市级部门联合检查相结合的方式对2023年度一事一议项目考评情况进行综合评价。结合收集的数据材料，对各建设项目完成情况进行综合绩效打分，数据进行汇总整理、对比分析，形成绩效评价表，完成评价报告。

1、项目管理。具体包括：项目立项、施工建设、督查验收等项目管理工作情况；项目的立项审批、招投标、监理审计等规范管理情况。

2、资金管理。预算执行、资金下达、资金拨付使用等资金管理情况。严格执行资金管理要求，做到专款专用，单独核算，及时足额拨付到位。按财务管理制度加强监督，工程结算须经中介机构审计，施工单位领款时须提供中标通知书、工程施工合同、竣工验收合格证明、工程结算单、发票等材料，资金拨付程序规范。

3、群众满意度。通过调查问卷，问询群众满意度。

## （三） 评价分析

1、项目决策分析

（1）项目立项：一事一议财政奖补是加强农村基础建设，统筹城乡发展，促进城乡公共服务均等化重要举措。根据《江苏省村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法》、《南京市村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法》等文件要求，组织实施2023年度一事一议财政奖补项目建设。指导村（社区）、街镇、区按照规定的流程进行项目入库和项目立项申报。项目立项依据充分，立项程序规范。

（2）绩效目标：根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、江苏省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、市财政局《南京市级财政专项资金预算绩效目标管理暂行办法》等办法规定，根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标体系分析，对2023年度一事一议项目作出有据可依的评价和建议。2023年度村级公益事业一事一议财政奖补项目绩效评价设立了包含决策、过程、产出、效益、和满意度五个一级指标、12个二级指标及18个三级指标组成。绩效目标设置合理明确。

（3）资金投入：2023年度一事一议项目资金总预算为21309.28万元，其中：省级及以上奖补资金全年预算数4053万元；市财政奖补资金年初预算10689万元；区、镇街财政年初预算2407.84万元；村集体自筹、捐赠等其他资金4159.44万元，省级及以上、市、区镇、村级及其他分别占比8%、50%、18%、24%，市级资金占一事一议项目总预算的一半，体现了公共财政主导的“政府资助、农民参与、社会支持”的村级公益事业建设机制。

根据省市文件要求，2023年度一事一议奖补资金分配，继续采取定量和定性相结合的方式确定资金分配方案。定量计算指标选取各区需求（30%）、往年资金分配（30%）、乡村人口数（20%）和村庄用地面积（20%）。“各区需求”主要依据项目库数据和专项调研情况产生；“往年资金分配”为过去三年下达资金情况；“乡村人口数”和“村庄用地面积”指标为南京市统计年鉴2022年度数据。在对上述四项指标进行数据处理后，可以按照设定的权重，来测算各区资金分配比例，确定比例后再乘以拟下达资金规模，即可定量测算出各区具体资金额度。在定量计算的基础上，统筹考虑各区和美乡村建设需求、支持“一南一北”政策要求、各区财政状况、项目储备情况，以及上年度绩效评价等因素，对定量计算结果进行适当调整确定资金分配方案。

综上所述，预算编制科学，资金分配合理。

2、过程分析

（1）资金管理：村级公益事业建设一事一议财政奖补项目，按照“村民议定、村级申报、镇街初审、区级审批、市省备案”自下而上程序进行，优先安排农民群众反映最强烈、需求最迫切、受益最直接的公益事业建设项目。采取“大专项+任务清单”形式，市级切块分配下达资金，区级将市定任务分解落实到具体项目。各区按照“谁立项、谁建库”“谁立项、谁负责”原则，履行资金执行管理主体责任和全流程项目监管职责。全市2023年度一事一议项目建设资金总投入21106.724万元，年度总资金执行率99%。村内道路（桥梁）投入建设资金8446.45万元，占比最高，达39%；人居环境治理和村容村貌2148.27万元，占比9.9%；活动场所和亮化绿化5346.66万元，占比24.7%；村内农田水利设施和坑塘河道治理4858.2万元，占比22.5%；其他用途307.14万元，占比1.4%。

一是财政资金合计投入16947.284万元。2023年度省级以上下达转移支付预算资金全部分解下达、拨付执行到位，预算执行率100%。市级资金实际执行10486.444万元，未拨付215.556万元，预算执行率98.1%。其中，市财政安排江宁区972万元，已拨付811.704万元，剩余160.296万元在2024年作为项目尾款拨付，预算执行率83.5%，另溧水区节约资金成本42.26万元，合计未拨付金额202.556万元。其他各区预算执行率均为100%。区级资金实际执行1326.04万元，执行率100%。江宁区配套369.44万元资金纳入2024年区级预算，与上述剩余市级资金160.296万元一并拨付。街道财政资金实际执行1081.8万元，执行率100%。

二是其他资金合计投入4159.44万元，主要为村集体资金，没有村内筹资筹劳、社会资本投入或社会捐赠。

资金执行过程中，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多问题。综上项目资金拨付及时到位、资金使用规范、资金执行准确。

（2）组织实施：按照《南京市村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法》的要求组织实施，市农业农村局、市财政局按照各自职能分工，各负其责、密切配合，共同做好奖补项目管理工作。市农业农村局负责指导地方组织项目实施；监督以工作任务落实为主的项目实施情况；提出资金分配建议和目标任务方案；负责数据统计和阶段性工作总结；按规定实施部门绩效管理；指导区级农业农村部门开展项目验收等管理工作。市财政局负责审核市农业农村局提交的目标任务和资金分配建议方案；组织分配及下达资金；组织开展绩效管理；监督资金使用情况；指导各区加强资金管理等。管理制度健全，制度执行有效。

3、产出指标完成情况

——数量指标：建设项目数量指标值700个，实际完成值702个。

——质量指标：建成项目工程验收合格率100%。

——时效指标：项目建设任务完工率100%；省级及以上财政资金执行率100%。

——社会效益：农村公益事业项目直接受益村达300个，受益人口1185366人。

——生态效益：农村人居环境状况有效改善。

——可持续影响：农村公益事业滚动项目库基本建立，储备项目2379个，一事一议财政奖补项目形成的资产纳入集体资产进行管理，由集体经济组织负责项目的后期管护，长效管护机制基本健全。

4、服务对象满意度。一事一议是一项惠民工程，民心工程，改善农村基础设施，提升村容村貌，得到了项目区农民群众、基层干部的拥护和支持。通过村民议事，公开公示、检查验收，调查表等形式调查农民和基层干部满意度，项目区农民满意度≥95%；项目区基层干部满意度≥95%。

## （四）评价结论

对照绩效目标和工作内容进行综合评定，本次绩效自评价得分为98分，主要是因为部分区资金未全部拨付，市级奖补资金存在一定结余，资金支出执行率不高。南京市村级公益事业一事一议财政奖补项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标设置合理、明确；资金预算编制科学、资金分配合理、资金拨付到位、资金使用合规；管理制度健全、制度执行有效；产出指标和满意度指标达到设定要求。具体见附表。

# 三、项目成效

1、进一步提升了农村基础设施。在一事一议项目建设过程中，统筹城乡规划、基础设施建设和公共服务配套，综合考虑地域、民俗、经济水平和村民期盼等，重点加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，扎实建设村级道路硬化亮化、村容村貌改善、村内公共休闲活动场建设等多批次惠农项目。

2、进一步激发了村民参与热情。在一事一议财政奖补项目的实施和建设过程中，得到了全体村民的广泛支持和共同参与。充分发挥民事民议、民事民办、民事民管的机制，调动和发挥广大村民的民主决策、民主监督等积极性，在项目规划、项目设计、集资筹资、施工监督、工程验收等各个环节，始终有村民的全过程参与，真正实现了美丽乡村共建共创共享的理念。

3、进一步规范了基层社会治理。在“一事一议”财政奖补项目的实施过程中，始终注重党建引领的作用，村党组织切实履行主体责任；村民委员会、村股份经济合作社、村务监督委员会等组织根据各自职责，齐抓共管；特别是在工程建设过程中，村民民主推选产生的工程建设质量监督小组和民主理财小组，增加了工程各项工作的透明度，有效促进了村务公开和村民自治，基层社会治理水平有了新的提高。

4、进一步带动了农民共同富裕。以财政奖补为激励引导，强化村级主体作用，调动多方参与建设的积极性，鼓励村集体经济、村民筹资筹劳和社会力量投入，实现共建共享。一事一议项目发挥带动效应，从单一的建设项目向更多惠农类型扩展，打造村容村貌环境亮点，通过项目辐射，带动周围旅游经济发展，拓宽农民就业渠道，增加农民收入。

5、进一步促进了乡村旅游发展。通过“一事一议”财政奖补项目的实施，各项设施特别是旅游配套设施更加完善、村庄环境更加优美，从而吸引周边甚至杭州上海的游客进行乡村旅游。特别是近几年来，充分发挥地理区位优势和自然资源优势，引进了民宿等项目，发展集旅游度假、健康养生、农事体验于一体的全新康养体验模式，从而带动了乡村旅游的蓬勃发展。

# 四、存在问题及原因分析

1、项目库管理有待加强。项目库管理与录入专职管理人员不明确，各环节时间节点没有达到管理要求，项目库内项目不够丰富，入库不够及时。

2、个别建设项目超出建设范围。管理办法对一事一议财政奖补项目的范围、标准都有明确规定，实际实施中个别项目超出建设范围。

3、项目建设进度相对滞后。按照管理要求，第一批建设项目应当在9月底前全部完工，第二批建设项目应在11月底前完工，部分项目进度未能达到序时进度要求。

# 五、有关建议

1、加快管理系统升级改造。实现包括项目申报、进度监管、预警提示、统计分析、绩效评价等内容的奖补项目全生命周期管理，不断提高一事一议项目信息化管理水平。

2、加强项目库管理。项目库应做好3年建设项目储备，滚动录入，明确申报项目必须在项目库中选取。

3、抓好项目建设质量和工程进度。对项目立项的科学性、合理性严格审核，避免因规划调整等原因导致批复的项目无法实施。加强项目进度考核，督促项目完工后尽早开展竣工决算审计，工程结算，竣工移交管护等，树立项目公示牌，广泛接受监督。

附件：南京市市级项目预算绩效自评表

| 南京市市级项目预算绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 一事一议奖补项目工作 | 主管部门 |  |  | 南京市农业农村局 |  |  |
| 项目类型 |  | 一次性安排项目 | 项目级次 |  |  | 市本级 |  |  |
| 开始时间 |  | 2023年 | 完成时间 |  |  | 2023年 |  |  |
| 实施单位 |  | 南京市农业农村局 | 项目负责人/联系电话 |  |  | 李亮亮/68787967 |  |  |
| 项目资金 （万元） | 支出 |  | 全年（程）预算数 |  |  | 实际执行数 |  |  |
|  |  |  | 10689 |  |  | 10486.44 |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年（程） 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标原因分析 | 佐证材料 |
|  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 5 | 5 |  |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 5 | 5 |  |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 8 | 8 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | ＝100% | 98% | 8 | 6 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 |  |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目数量大于等于年度控制数 | 完成 | 完成 | 8 | 8 |  |  |
|  | 质量指标 | 建设项目验收达标率 | ≧95% | 100% | 6 | 6 |  |  |
|  | 时效指标 | 规定时间内项目建设任务完工率 | ≧95% | 100% | 6 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | / | / | / | 4 | 4 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项受益人数 | ≧80万 | 118 | 4 | 4 |  |  |
|  | 生态效益指标 | 农村人居环境有效改善 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 项目区长效管护机制 | 健全 | 健全 | 5 | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度；项目区基层干部满意度 | ≧90% | ≧95% | 5 | 5 |  |  |