2023年度南京市农业农村局渔业高质量发展绩效评价报告

项目名称：2023年度渔业高质量发展

主管部门：南京市农业农村局

自评价单位：南京市农业农村局

二〇二四年六月

- 目  录

一、项目概况	1

（一）项目基本情况	1

1.项目立项背景	1

2.项目主要内容	3

（二）项目资金情况	4

1.项目预算及来源	4

2.项目资金拨付及使用情况	6

（三）绩效目标	7

1.绩效总目标	7

2.年度目标	7

二、评价结论	7

（一）评价对象及范围	7

（二）评价结论	7

三、项目成效	8

（一）项目完成情况	8

（二）主要绩效	10

1.养殖池塘生态化改造工作有效落实	10

2.设施渔业建设工作有序开展	10

3.水质得到明显改善	11

四、存在问题及原因分析	11

（一）项目建设进度有待加快	11

（二）运行管护工作有待完善	11

五、有关建议	11

（一）强化项目监测跟踪，加快推进项目实施	11

（二）健全长效管护机制，完善相应资金配置	12

附件：指标体系得分情况.	13

2023年度南京市农业农村局渔业高质量发展绩效评价报告

根据市财政预算绩效管理工作要求，我局对2023年度南京市市级渔业高质量发展专项资金开展绩效自评价工作。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

- （一）项目基本情况

1. 项目立项背景

（1）政策背景

农业农村部、财政部等《关于修订<“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则>的通知》（农市发〔2021〕1号）列出，生产能力考核指标第八条水产品产量3分；农业农村部关于印发《国家级水产健康养殖和生态养殖示范区管理办法（试行）》的通知（农渔发〔2021〕13号）要求，地方各级人民政府及其农业农村（渔业主管）部门应在相关农业（渔业）扶持政策和项目资金安排上予以倾斜和重点支持；《省政府办公厅关于加快推进渔业高质量发展的意见》（苏政办发〔2020〕37号）要求，提升渔业智能化装备水平；《省政府办公厅关于加快推进池塘标准化改造促进渔业绿色循环发展的通知》（苏政办发〔2022〕51号）列出，2023年全市池塘标准化改造任务0.9万亩。

- 政策依据

①《农业农村部、国家发展和改革委员会、财政部 自然资源部、生态环境部、交通运输部、商务部、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、中国银保监会、中国证监会关于修订《<“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则>的通知》（农市发﹝2021﹞1号）；

②《农业农村部关于印发<国家级水产健康养殖和生态养殖示范区管理办法（试行）>的通知》（农渔发〔2021〕13号）；

③《江苏省政府办公厅关于加快推进渔业高质量发展的通知》（苏政办发〔2020〕37号）；

④《市政府办公厅关于印发南京市养殖水域滩涂规划（2019—2035年）的通知》（宁政办发〔2020〕14号）；

⑤《池塘养殖尾水排放标准》（DB32/4043-2021）；

⑥《省政府办公厅关于加快推进池塘标准化改造促进渔业绿色循环发展的通知》（苏政办发〔2022〕51号）；

⑦《关于印发2023年南京市相关农业大专项资金实施意见的通知》（苏农计〔2023〕16号）；

⑧《关于下达2023年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕10号）

⑨《关于印发南京市农业农村局预算绩效管理办法的通知》（苏农计〔2023〕19号）；

⑩《关于进一步加强南京市农业农村项目及财政涉农资金管理工作的通知》（苏农计〔2023〕24号）。

- 现实意义

为了全面加强生态环境保护，省政府出台了加快推进池塘标准化改造促进渔业绿色循环发展的文件，提出了加强水产养殖污染管控的目标任务和工作要求。目前我市养殖池塘养殖条件与现代渔业发展和环境建设要求尚有不小的差距，通过继续实施养殖池塘生态化改造，能够改善和提升养殖水域生态环境，进一步保障水产品有效供给，加快推进水产养殖业绿色发展，大力推动生态健康养殖发展，进一步夯实渔业可持续发展基础。

开展国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建是深入贯彻绿色发展理念的有效举措，对推进全市水产绿色健康养殖具有引领带动作用。通过财政资金加大引导支持力度，鼓励各区高标准地开展示范区创建活动，能够确保取得良好效果，通过创建示范工作整体提升水产养殖业高质量发展水平，以满足人民对优质水产品和优美水域生态环境的需求。

为实现优质、高产、高效、生态、健康、安全的养殖生产目标，通过发展设施渔业促进产业提升，强化示范引领，完善在线监测、精准饲喂、智能增氧等工厂化养殖设施设备，促进渔业新模式、新技术应用，不断提高全市渔业设施化水平。

2.项目主要内容

根据《关于印发2023年南京市相关农业大专项资金实施意见的通知》（宁农计〔2023〕16号）文件要求，2023年南京市渔业高质量发展专项资金支持方向、资金用途详见表1：

表1 资金支持范围统计表

| 序号 | 支持方向 | 资金用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 养殖池塘标准化改造 | 围绕“精品蟹虾”“特色鱼”两大产业链发展、“菜篮子”稳产保供综合能力提升、养殖尾水达标排放或循环利用等，在《南京市养殖水域滩涂规划（2019-2035年）》划定的养殖区内，按照《池塘标准化改造技术要点（试行）》实施池塘标准化改造，主要支持养殖池塘规整、进排水分设改造、涵闸泵站完善和尾水净化区建设等。对照江苏省池塘养殖尾水排放标准，开展养殖池塘改造前后尾水检测。加强养殖池塘尾水净化区运行管护，实现改造建成和有效运行双同步。 |
| 2 | 现代设施渔业建设 | 以“水产养殖生产能力提升，水产优质苗种本地供应” 为目标，加快水产养殖设施装备升级改造，重点支持新建（改扩建）工厂化养殖设施设备、水产良种集约化繁育设施设备，以及配套的数字化物联网控制系统、智能化检测仪器等设施设备等，不包括现代渔业设施装备与信息化技术的研发试验。 |
| 3 | 国家级示范区创建 | 对农业农村部《关于公布国家级水产健康养殖和生态养殖示范区名单（2022 年）的通知》（农渔发〔2022〕27号)批准的创建示范主体进行奖补，支持国家级示范区制定完善水产养殖产业发展规划、提升渔业基础设施条件、示范推广生态健康养殖模式、产业链打造提升壮大等。 |

- （二）项目资金情况

1.项目预算及来源

根据《关于下达2023年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕10号）文件要求，2023年度渔业高质量发展项目市级资金计划下达5660万元至五个区级农业农村局。其中：约束性任务资金1700万元，指导性任务资金3960万元。

截至评价日（2024年5月31日），2023年度渔业高质量发展项目共11个，各项目预算总投资及来源情况（仅统计2023年度市级财政资金补助部分）详见表2：

表2：项目预算总额及来源（单位：万元）

| 序号 | 区属 | 项目实施单位 | 项目名称 | 项目总投资额 | 市级财政资金补助 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江宁区农业农村局 | 江苏坤泰农业发展有限公司 | 2023年江宁区水产种业基地设施渔业建设项目 | 872 | 521 |
| 2 | 浦口区农业农村局 | 南京农润农业发展有限公司 | 南京农润循环水鱼菜共生示范基地建设项目 | 1179.8 | 490.07 |
| 3 | 六合区农业农村局 | 六合区横梁街道办事处 | 2023年横梁街道横梁社区池塘标准化改造项目 | 180.06 | 37 |
| 4 | 溧水区农业农村局 | 溧水区洪蓝街道办事处 | 2023年南京市溧水区洪蓝街道养殖池塘生态化改造项目 | 3995.67 | 1006 |
| 5 | 溧水区农业农村局 | 溧水区石湫街道办事处 | 2023年南京市溧水区石湫街道胜利圩养殖池塘生态化改造项目 | 1250 | 168 |
| 6 | 高淳区农业农村局 | 高淳区砖墙镇相北村村民委员会 | 2023年度高淳区砖墙镇相北村夏家池塘生态化改造项目 | 333.5 | 316.82 |
| 7 | 高淳区农业农村局 | 高淳区东坝街道傅家坛村村民委员会 | 2023年度高淳区东坝街道傅家坛村池塘生态化改造项目 | 83 | 78.85 |
| 8 | 高淳区农业农村局 | 江苏华海种业科技有限公司 | 2023年度华海种业河蟹养殖池塘生态化改造项目 | 309.96 | 153.19 |
| 9 | 高淳区农业农村局 | 高淳区桠溪街道定埠村村民委员会 | 2024年度南京市高淳区桠溪街道定埠村镇东村池塘生态化改造项目 | 85 | 80.75 |
| 10 | 高淳区农业农村局 | 高淳区桠溪街道定埠村村民委员会 | 2024年南京市高淳区桠溪街道定埠村鹤窠里池塘生态化改造项目 | 80 | 76 |
| 11 | 高淳区农业农村局 | 高淳区东坝街道东坝村村民委员会 | 2024年度高淳区东坝街道东坝村池塘生态化改造项目 | 125 | 118.75 |
| 12 | 高淳区农业农村局 |  | 第二批国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建奖补 |  | 32 |
| 合计 |  |  |  | 8493.99 | 3078.43 |

2.项目资金拨付及使用情况

截至评价日，2023年度市级渔业高质量发展专项资金市级计划下达至各区资金5660万元，各区立项批复金额合计3078.43万元（只统计市级补助资金部分），累计执行（资金拨付至街道）1375万元，资金拨付率为44.67%。其中：约束性任务资金安排1700万元，已执行拨付1043万元，资金拨付率为61.35%。指导性任务资金安排1378.43万元，已执行拨付332万元，资金拨付率为24.09%。详见表3：

表3：2023年市级渔业高质量发展专项资金各区拨付明细表

| 区属 | 约束性任务资金 |  |  | 指导性任务资金 |  |  | 合计数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 各区立项批复补助资金 | 各区拨付至街道 资金 | 资金 拨付率 | 各区立项批复补助资金 | 各区拨付至街道 资金 | 资金拨付率 | 各区立项批复补助资金 | 各区拨付至街道 资金 | 资金 拨付率 |
| 江宁区 | 0 | 0 | - | 521 | 300 | 57.58% | 521 | 300 | 57.58%3 |
| 浦口区 | 0 | 0 | - | 490.07 | 0 | 0.00% | 490.07 | 0 | 0.00% |
| 六合区 | 37 | 37 | 100.00% | 0 | 0 | - | 37 | 37 | 100.00% |
| 溧水区 | 1174 | 1006 | 85.69% | 0 | 0 | - | 1174 | 1006 | 85.69% |
| 高淳区 | 489 | 0 | 0.00% | 367.36 | 32 | 8.71% | 856.36 | 32 | 3.74% |
| 合计 | 1,700 | 1,043 | 61.35% | 1,378.43 | 332 | 24.09% | 3,078.43 | 1,375 | 44.67% |

- （三）绩效目标

1.绩效总目标

2023-2024年养殖池塘生态化改造面积达9260亩，渔业项目亩均产量提升，渔业项目带来良好的社会效益，渔业生态环境得到有效改善，实现全市渔业高质量发展、可持续发展。

2.年度目标

养殖池塘生态化改造按照项目批复方案，达到年度实施进度；建设设施渔业。

二、评价结论

（一）评价对象及范围

本次绩效评价的对象为2023年度南京市市级渔业高质量发展专项资金。评价范围为江宁区、浦口区、六合区、溧水区、高淳区五个区属的2023年度渔业高质量发展项目专项资金的管理使用情况，重点包括项目资金管理、项目实施、项目产出及效益情况。

（二）评价结论

本次绩效评价主要运用指标分析法来支撑评价的逻辑紧密性与客观性，并坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过制定评价指标体系，以明确的评分标准对项目的决策、过程、产出、效益等各个环节进行综合考察。通过资料分析、现场走访、问卷调查等方式进行打分，2023年南京市市级渔业高质量发展专项资金绩效自评价综合得分87.5分，等级为“良”，详见附件。

2023年市级渔业高质量发展项目整体决策科学、立项程序规范、资金使用合规；池塘生态化改造工作、设施渔业建设有序推进，水质得到明显改善。但在预算执行、进度管控方面，个别项目建设进度有待提高等，需进一步加强管控。

三、项目成效

- （一）项目完成情况

截至评价日，立项批复实施但未完成项目11个（按项目序时进度完成项目数8个），项目序时进度完成率72.73%。第二批国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建奖补100万元，已使用32万元，项目完成情况详见表4：

表4 2023年市级渔业高质量发展项目完成情况明细表

| 序号 | 任务明细 | 区属 | 项目实施单位 | 项目名称 | 实施面积（亩） | 项目实施进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 约束性任务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2023-2024年养殖池塘生态化改造面积9260亩 | 六合区 | 六合区横梁街道办事处 | 2023年横梁街道横梁社区池塘标准化改造项目 | 373 | 97% |  |
| 2 |  | 溧水区 | 溧水区洪蓝街道办事处 | 2023年南京市溧水区洪蓝街道养殖池塘生态化改造项目 | 5727 | 80% |  |
| 3 |  |  | 溧水区石湫街道办事处 | 2023年南京市溧水区石湫街道胜利圩养殖池塘生态化改造项目 | 1049.2 | 48% |  |
| 4 |  | 高淳区 | 高淳区砖墙镇相北村村民委员会 | 2023年度高淳区砖墙镇相北村夏家池塘生态化改造项目 | 667 | 30% | 2023年12月批复 |
| 5 |  |  | 高淳区东坝街道傅家坛村村民委员会 | 2023年度高淳区东坝街道傅家坛村池塘生态化改造项目 | 166 | 90% |  |
| 6 |  |  | 江苏华海种业科技有限公司 | 2023年度华海种业河蟹养殖池塘生态化改造项目 | 580 | 80% |  |
| 7 |  |  | 高淳区桠溪街道定埠村村民委员会 | 2024年度南京市高淳区桠溪街道定埠村镇东村池塘生态化改造项目 | 170 | 70% |  |
| 8 |  |  | 高淳区桠溪街道定埠村村民委员会 | 2024年南京市高淳区桠溪街道定埠村鹤窠里池塘生态化改造项目 | 320 | 30% | 2024年4月批复 |
| 9 |  |  | 高淳区东坝街道东坝村村民委员会 | 2024年度高淳区东坝街道东坝村池塘生态化改造项目 | 250 | 12% | 2024年4月批复 |
| 合计 |  |  |  |  | 9302.2 |  |  |
| 指导性任务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 设施渔业建设；第二批国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建奖补 | 江宁区 | 江苏坤泰农业发展有限公司 | 2023年江宁区水产种业基地设施渔业建设项目 | - | 40% | 2024年1月批复 |
| 11 |  | 浦口区 | 南京农润农业发展有限公司 | 南京农润循环水鱼菜共生示范基地建设项目 | - | 82% |  |
| 12 |  | 高淳区 |  | 第二批国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建奖补100万元 | - | 已使用32万元 |  |

- （二）主要绩效

- 因本次项目均为跨年度项目，截至评价日，项目均未结束，项目的部分产出和效益仍未形成，现将项目当前成效总结如下：

1.养殖池塘生态化改造工作有效落实

2023年市级补助资金共涉及9个养殖池塘生态化改造项目，已落实面积9302.2亩，达到约束性任务要求（9260亩），有序推进了全市渔业绿色循环发展。

2.设施渔业建设工作有序开展

2023年市级补助资金共涉及2个设施渔业建设项目，其中：南京农润农业发展有限公司新建了智能化封闭式循环水育苗大棚、智能化循环水设施养殖大棚，配套智能化轨道式自动投喂系统、成鱼和育苗循环水养系统，同时建立了大数据中心及相关配套。江苏坤泰农业发展有限公司正有序推进工厂化繁育车间和工厂化成鱼车间建设，建设规模均超过1000平方米，有助于当地水产养殖设施装备的升级改造，逐步实现“水产养殖生产能力提升，水产优质苗种本地供应”的目标。

3.水质得到明显改善

养殖池塘经过生态化改造，尾水净化后项目区周围的水体水质明显改善，比如：六合区横梁街道办事处实施的2023年横梁街道横梁社区池塘标准化改造项目，通过水生植物与生态净化、微生物净化等组合净化技术对项目区内水产养殖排水进行净化，水质检测报告显示，出水口和池塘的水质明显好于进水口。通过养殖池塘生态化改造项目的实施，提升了水环境质量，增强了养殖病害防御能力，池塘养殖条件有了较大改善，有助于项目区内养殖户实现增产增收，当地渔业的可持续发展。

四、存在问题及原因分析

- （一）项目建设进度有待加快

根据各区批复及实施方案明确的项目完成时间，部分项目未按序时进度完成建设内容。截至评价日，2023年南京市渔业高质量发展市级补助资金共支持的11个项目中，8个项目达到序时进度，3个项目未达序时进度，主要系公开招标环节时间过长。

- （二）运行管护工作有待完善

随着养殖池塘生态化改造项目的实施完成，后期运行管护也是一个长久的工作，管护工作是否有效将直接影响改造效果。经问卷调查，部分实施单位反映项目建成后的运行管护缺乏足够资金支持，可能影响运行管护工作的有效开展。

- 五、有关建议

- （一）强化项目监测跟踪，加快推进项目实施

区级项目主管部门要加强项目调度，推进项目有序进行。要求项目实施单位及时梳理并上报项目建设情况，区项目主管部门充分掌握项目实施进度、资金到位情况、产出效益状况，对出现偏差的项目要及时予以纠正，对进度明显慢于预期或出现其他明显异常现象的项目，了解具体原因并协助项目实施单位制定相应解决方案。

- （二）健全长效管护机制，完善相应资金配置

区级主管部门和项目实施单位要重视运行管护，按照养殖池塘尾水净化区运行管护的要求，加快建立完善运行管护长效机制，建立健全工作制度，加强运行维护日常管理，同时给予适当资金扶持，进一步推进养殖方式生态化、尾水处理常态化，确保养殖尾水达标排放或循环利用，促进渔业高质量发展。

附表：

2023年南京市市级渔业高质量发展项目绩效评价指标体系及得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 权重 | 指标值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（13分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | ①项目申请相关资料，符合法律法规、国民经济发展计划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 以上五项均得满分，每发现一项不符合扣0.4分，扣完为止。 | 2 | 充分 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分。 以上三项均满足得2分，有一项不满足扣减相应分数，扣完为止。 | 2 | 规范 | 2 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； ④项目产出效益和效果符合正常的业绩水平。 以上四项均满足得满分，有一项不满足扣1分，扣完为止。 | 3 | 合理 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上三项均满足得满分，有一项不满足扣1分，扣完为止。 | 3 | 明确 | 2 |
|  | 资金投入（3分） | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上四项均满足得2分，有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 科学 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分，有相应标准； ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际相适应。 以上两项均满足得1分，有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 合理 | 1 |
| 过程（24分） | 资金管理（20分） | 资金到位率 | 资金到位率＝（实际到位资金／预算资金）*100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 每个项目各0.5分，项目资金到位率达序时进度，得分，否则，不得分。 | 6 | 序时进度 | 5.5 |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率＝（市级资金拨付至街道金额／计划安排预算金额）*100% 市级资金拨付至街道金额：一定时期(本年度或项目期)内街道收到的项目资金。 每个项目各0.5分，项目预算执行率达序时进度，得分，否则，不得分。 | 6 | 序时进度 | 5.5 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 全部符合得8分，每一项不符合扣2分，扣完为止。 | 8 | 合规 | 8 |
|  | 组织实施（4分） | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 全部符合得1分，每一项不符合扣1分，扣完为止。 | 2 | 健全 | 1 |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，是否便于查阅； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 全部符合得2分，每一项不符合扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 有效 | 1.5 |
| 产出指标（37分） | 数量指标（24分） | 项目任务量完成率 | 项目任务量完成率=实际完成的项目任务量/按序时进度应完成的项目任务量*100% 每个项目各1分，各项目任务量完成率≥100%，得分，＜100%，不得分。 | 12 | 序时进度 | 10 |
|  |  | 项目投资计划完成率 | 项目投资计划完成率=项目实际投资/按序时进度项目计划投资*100% 每个项目各1分，各项目任务量完成率≥100%，得分，＜100%，不得分。 | 12 | 序时进度 | 11 |
|  | 质量指标（1分） | 项目验收合格率 | 项目验收合格率=项目验收合格数量/根据序时进度应验收项目数量*100% 项目验收合格率＝100%，得分，否则，不得分。 | 1 | 序时进度 | 0 |
|  | 时效指标（12分） | 项目按期完成率 | 项目按期完成率=达到序时进度的项目数/项目总数*100% 每个项目各1分，各项目任务量完成率≥100%，得分，＜100%，不得分。 | 12 | 序时进度 | 9 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标（5分） | 项目亩均产量提升 | 按照序时进度应完成项目亩均产量较往年水平有所提升。 | 5 | 序时进度 | 5 |
|  | 社会效益指标（5分） | 项目带动影响效果 | ①增加项目区养殖户收入； ②促进当地渔业产业化经营； ③项目带来当地新的就业。 满足上述一项，得分，否则，不得分。 | 5 | 序时进度 | 5 |
|  | 生态效益指标（5分） | 生态环境改善有效 | ①养殖尾水排放是否达标； ②渔业病害率是否降低； ③水质是否明显改善。 满足上述一项，得分，否则，不得分。 | 5 | 序时进度 | 5 |
|  | 可持续影响指标（5分） | 项目建成后 运行率 | 项目建成后运行率=项目建成后运行数/按序时进度项目完成数*100% | 5 | 序时进度 | 5 |
| 满意度指标（6分） | 满意度指标 | 项目实施效果满意度率 | 满意度率达到90%以上的，得满分；80%-90%，扣1分，80%以下，每低于1%扣1分，直至扣完本项分值。 | 6 | 90%以上 | 5 |
| 总计 |  |  |  | 100 |  | 87.5 |

本次项目周期为2023-2024年，均属于跨年度项目，大部分项目未到批复批准的项目结束日，实际也均未完工，除部分项目已拨付预付工程款外，大部分项目暂未拨付工程款，待项目竣工验收后，按验收情况，再行支付补助资金。因此，本次考核预算执行率按拨付至街道考核和截至评价日，较符合项目特性。

资金拨付率=【各区拨付至街道资金/各区立项批复补助资金】×100%。